UMOWA NR ...

zawarta w Grudziądzu w dniu ……………… roku pomiędzy:

……………………………………….….

z siedzibą w …….……., ul. …………..

wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem …………..

reprezentowaną przez  – …………. – …………..

zwaną w dalszej części umowy “Zamawiającym”

a

Przedsiębiorstwem Wyrobów Stalowych Sp. z o.o.

z siedzibą w Grudziądzu (kod pocztowy: 86 – 300 Grudziądz) ul. Waryńskiego 32 – 36

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000281644, kapitał zakładowy 3.400.000,00 zł

reprezentowanym przez:

1. Wojciecha Stankiewicza – Prezesa Zarządu

2. Michała Błaszczaka – Dyrektora Naczelnego, Prokurenta

zwanym w dalszej części umowy “Dostawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiot umowy stanowi wytworzenie i dostarczenie przez Dostawcę na budowę ………………………… prefabrykatów zbrojeniowych (dalej: dostawa lub dostawa elementów zbrojeniowych).

§ 2

Oświadczenia Stron

- Dostawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający pełni funkcję Generalnego wykonawcy robót, dotyczących budowy ……………………..

- Dostawca oświadcza, że:

  - zapoznał się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją, a posiadana przez Dostawcę wiedza              i doświadczenie są wystarczające do wykonania kompletnego przedmiotu umowy w pełnym zakresie,

  - gwarantuje kompletność materiałową, sprzętową i wykonawczą przedmiotu umowy,

  - wykona przedmiot umowy w cenie umówionej z Zamawiającym określonej w § 5,

  - jest podmiotem zarejestrowanym i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie aktualnym odpisem z KRS – załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że:

  - zapoznał się z ofertą Dostawcy,

  - przekazał Dostawcy dokumentację projektową wykonaną zgodnie z przepisami i bez błędów,

  - posiada środki finansowe na zapłatę ceny umówionej z Dostawcą określonej w § 5,

  - gwarantuje odbiór dostaw w terminach przewidzianych w umowie,

  - gwarantuje rozładunek dostarczonych elementów zbrojeniowych we własnym zakresie,

  - jest podmiotem zarejestrowanym i prowadzi działalność gospodarczą zgodnie aktualnym odpisem z KRS – załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 3

Warunki wykonania i odbioru dostawy

- Dostawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i w sposób wynikający z dokumentacji projektowej oraz rysunków, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normą PN EN ISO 4066.

- Produkcja elementów zbrojeniowych odbywa się ze stali zbrojeniowej klasy AIIIN w następujących średnicach: fi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32mm i w następujących gatunkach:

  - pręty żebrowane gat. BST500S/RB500W,

  - pręty żebrowane i walcówka żebrowana B500SP.

- Dostawa elementów zbrojeniowych w ramach niniejszej umowy będzie wykonywana partiami w oparciu        o szczegółowe zamówienia (dalej: zamówienia), które Zamawiający będzie składał Dostawcy w formie pisemnej za pomocą faksu lub e-mail w terminie …. dni roboczych przed żądaną datą dostawy.

- Dostawca czytelnie oznakuje każdą partię dostarczanych elementów zbrojeniowych zgodnie ze specyfikacją zamówienia (etykiety) nr pręta, nr rysunku.

- Dostawca odpowiada za organizację transportu oraz należyte zabezpieczenie dostarczanych elementów zbrojeniowych, bez dokonania rozładunku.

- Rozładunek dostarczonych elementów zbrojeniowych leży po stronie Zamawiającego, jest nieodpłatny             i może trwać nie dłużej niż 2 godziny. Za każdą następną godzinę rozładunku nalicza się opłatę w wysokości 100 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.

- Imiennie określony przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany do potwierdzenia odbioru dostawy na dokumencie dostawy (WZ) czytelnym podpisem – pełnym imieniem i nazwiskiem – wraz z pieczątką firmową Zamawiającego. Wykaz osób upoważnionych do odbioru dostawy w imieniu Zamawiającego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Osoba upoważniona, o której mowa w pkt. 7 dokona, przed potwierdzeniem odbioru, kontroli ilościowej dostarczonych elementów zbrojeniowych.

- Minimalny tonaż jednostkowej dostawy określa się na 20 ton. W przypadku zamówień o niższym tonażu, Dostawca uprawniony jest do doliczenia dopłaty tytułem kosztów transportu.

§ 4

Termin wykonania umowy

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- termin rozpoczęcia dostaw: ……………………..

- termin zakończenia dostaw: …………………….

- Szczegółowy harmonogram dostaw elementów zbrojeniowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Termin wykonania dostawy ulega przesunięciu z powodu błędów w dokumentacji technicznej lub wprowadzonych na piśmie przez Zamawiającego i/lub projektanta zmian i korekt.

- Termin wykonania dostawy może ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej, w szczególności: strajków, blokady dróg i ulic, obniżonej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza, obfitych opadów atmosferycznych, awarii lub katastrofy budowlanej.

- Dostawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o konieczności przedłużenia terminu wykonania dostawy ze względu na zaistniałe okoliczności, o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu oraz inne z powodu których wykonanie dostawy nie jest możliwe w umówionym terminie, w terminie 2 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

- Zaakceptowanie konieczności przedłużenia terminu w przypadku określonym w pkt. 5 niniejszego paragrafu wymaga dodatkowo ustalenia nowego terminu wykonania dostawy oraz podpisania aneksu do umowy.

- Zamiar przesunięcia przez Zamawiającego terminu odbioru dostawy elementów zbrojeniowych wymaga pisemnego powiadomienia Dostawcy i uzyskania jego pisemnej zgody.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Dostawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości zgodnej z wystawionymi fakturami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej netto za 1 kg oraz ilości dostarczonych elementów zbrojeniowych w kg.

- Cenę jednostkową, o której mowa w pkt. 2 strony ustalają w wysokości ………. zł netto/kg. Cena zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Podstawę obliczenia wynagrodzenia zgodnie z pkt. 2 stanowi ilość realnie dostarczonych elementów zbrojeniowych wynikająca z dokumentów WZ podpisanych przez osobę upoważnioną zgodnie z § 3 pkt. 7.

- Za dostarczenie dodatkowej ilości elementów zbrojeniowych, wynikające ze zmian w dokumentacji                 i spostrzeżonych błędów, Dostawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 6

Warunki płatności

  - Fakturowanie dostarczonych elementów zbrojeniowych odbywa się po każdej dostawie. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostawę elementów zbrojeniowych jest dokument WZ podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z § 3 pkt. 7.

  - Termin płatności faktur wynosi …. dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty jest terminem uznania rachunku bankowego Dostawcy. Płatności są dokonywane w wysokości 100% wartości faktury brutto.

  - Za nieterminowe regulowanie przez Zamawiającego należności z tytułu wykonania umowy, Dostawca dolicza odsetki w ustawowej wysokości.

  - W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności o 7 dni, kolejne dostawy zostają wstrzymane do czasu uregulowania należności przez Zamawiającego. Przekroczenie terminu płatności o 14 dni może skutkować wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Dostawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

§ 7

Sposób płatności

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe Dostawcy w BGŻ O/Grudziądz nr konta:         18 2030 0045 1110 0000 0149 8140.

- Dostawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: 876-23-61-261.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacyjnym NIP: ………………..

- Zamawiający upoważnia Dostawcę do wystawiania faktur bez jego podpisu.

§ 8

Opóźnienie w odbiorze/ brak odbioru dostawy

- W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze wykonanych elementów zbrojeniowych powyżej 5 dni Dostawca sporządzi inwentaryzację wykonanych elementów. W takim przypadku Dostawca wezwie pisemnie Zamawiającego do udziału w inwentaryzacji. W przypadku, gdy Zamawiający w terminie 3 dni nie zgłosi udziału w inwentaryzacji (i nie przystąpi do sporządzenia inwentaryzacji), inwentaryzację taką sporządzi sam Dostawca, a protokół z niej prześle Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonane, a nie odebrane elementy zbrojeniowe.

- Opóźnienie Zamawiającego w odbiorze wykonanych elementów zbrojeniowych, o którym mowa w pkt. 1 jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność.

- W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy w innych przypadkach niż określony w pkt. 2 Dostawca sporządzi protokół z produkcji w toku oraz inwentaryzację wykonanych elementów zbrojeniowych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio pkt. 1.

- Zamawiający w przypadkach, o których mowa w punktach poprzedzających niniejszego paragrafu, zobowiązuje się do zapłaty za wykonane, a nie odebrane elementy zbrojeniowe, zgodnie z wystawioną przez Dostawcę fakturą VAT.

- Zamawiający może po zapłacie zgodnie z pkt. 4 odebrać wykonane elementy zbrojeniowe. W przypadku,       o którym mowa w pkt. 2 oraz w pkt. 3, jeżeli wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, transport wykonanych elementów zbrojeniowych leży po stronie Zamawiającego.

§ 9

Dokumenty jakościowe, reklamacje

- Dostawca zobowiązany jest posiadać „oświadczenia dostawcy”, tzn. deklaracje zgodności wraz z atestami hutniczymi na stal użytą do produkcji elementów zbrojeniowych.

- Ewentualne badania stali użytej do produkcji elementów zbrojeniowych obciążają Zamawiającego.

- Reklamacje jakościowe dotyczące kształtów i wymiarowania elementów zbrojeniowych muszą być zgłoszone przez Zamawiającego w formie pisemnej w ciągu 3 dni od daty dostawy. Zgłoszenia reklamacyjne zgłoszone bez zachowania tej formy i/lub terminu nie będą przez Dostawcę rozpatrywane.

- Dostawy w ramach postępowania reklamacyjnego będą realizowane w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

§ 10

Kary umowne

- Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty przez Dostawcę kary umownej w razie:

- rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5,

- zwłoki Dostawcy w wykonaniu dostawy – w wysokości 0,2 % wartości netto danej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej jak 10% wartości netto danej dostawy,

- zwłoki Dostawcy w dostawie elementów zbrojeniowych w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 9 pkt. 4 – w wysokości 0,2 % wartości netto reklamowanych elementów zbrojeniowych, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanych elementów zbrojeniowych.

- Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w razie:

- rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 5, jednakże wysokość kary w razie wypowiedzenia umowy w przypadku określonym w § 8 pkt. 2 wynosi 10% wartości nieodebranych elementów zbrojeniowych.

§ 11

Postanowienia końcowe

  - Dostawca wyraża zgodę na przekazanie przez Zamawiającego do wiadomości Inwestora postanowień niniejszej umowy.

  - Wszelkie powiadomienia dla drugiej Strony umowy, które zgodnie z niniejszą umową wymagają formy pisemnej będą przesyłane za pomocą faksu (na nr 056 46-40-328), e-mail (biuro@pwsgrudziadz.com.pl) lub pocztą (na adres Strony określony w nagłówku umowy).

  - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

  - W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  - Ewentualne spory mogące powstać w trakcie wykonywania postanowień niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy.

Załączniki:

- Wypis z KRS Dostawcy

- Wypis z KRS Zamawiającego

- Wykaz rysunków

- Wykaz osób upoważnionych do podpisywania dokumentów WZ

- Harmonogram dostaw elementów zbrojeniowych

Podpisy Stron umowy:

Zamawiający:				              			          Dostawca:

* Niniejsza umowa stanowi wzór i może być odpowiednio zmodyfikowana przed podpisaniem.